|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên việc** | **Nhân Lực** | **Phương pháp làm việc** | **Phương tiện thực hiện** | **Thời gian thực hiện** | **Yêu cầu đạt được** |
| **1** | Khảo sát hiện  trạng và nêu  mục tiêu của bài | Huỳnh Ngọc Trang | Tìm hiểu nghiên cứu thị trường và trao đổi với khách hàng |  | 1 tuần | Lấy được những  thông tin cụ thể giúp  ích cho việc phát triển  website một cách  tốt nhất. |
| **2** | Phát biểu bài và  các chức năng. | Huỳnh Ngọc Trang |  | Word |
| **3** | Viết đặc tả yêu  cầu | **Nguyễn Nhật Huy** Nguyễn Đình Vỹ Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Xác định được yêu  cầu chức năng và yêu  cầu phi chức năng của  bài. |
| **4** | Sơ đồ dữ liệu +  sơ đồ lớp | **Nguyễn Nhật Huy** Nguyễn Đình Vỹ Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | SQL  server | 1 tuần | Xác định mối quan hệ,  tên trường giữa các  lớp, xác định được các  khóa chính và khóa  ngoại. |
| **5** | Viết đặc tả giao  diện màn hình | Nguyễn Nhật Huy **Nguyễn Đình Vỹ** Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Thiết kế được giao  diện màn hình và các  thành phần chức năng. |
| **6** | Viết code | **Nguyễn Nhật Huy Nguyễn Đình Vỹ**  Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Visual Studio | 5-6 tuần | Tạo được giao diện  như mong muốn, xử lý  được các chức năng |
| **7** | Viết testcase | Nguyễn Nhật Huy Nguyễn Đình Vỹ Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Viết được các testcase  cho các chức năng. |
| **8** | Kiểm thử và sửa  lỗi | Nguyễn Nhật Huy Nguyễn Đình Vỹ Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Visual Studio | 2 tuần | Kiểm tra để tìm các  lỗi,sửa lỗi đã  tìm (nếu có) |
| **9** | Viết báo cáo | Nguyễn Đình Vỹ |  | Word | 1 tuần | Hoàn thiện bài báo  cáo đúng thời gian. |
| **10** | Thuyết trình | Huỳnh Ngọc Trang |  | Powerpoint |  |  |