|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | Tên việc | Nhân Lực | Phương pháp làm việc | Phương tiện thực hiện | Thời gian thực hiện | Yêu cầu đạt được |
| 1 | Khảo sát hiện  trạng và nêu  mục tiêu của bài | Huỳnh Ngọc Trang | Tìm hiểu nghiên cứu thị trường và trao đổi với khách hàng |  | 1 tuần | Lấy được những  thông tin cụ thể giúp  ích cho việc phát triển  phần mềm một cách  tốt nhất. |
| 2 | Phát biểu bài và  các chức năng. | Huỳnh Ngọc Trang |  | Word |
| 3 | Viết đặc tả yêu  cầu | **Nguyễn Nhật Huy** Nguyễn Đình vỹ Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Xác định được yêu  cầu chức năng và yêu  cầu phi chức năng của  bài. |
| 4 | Sơ đồ dữ liệu +  sơ đồ lớp | Nguyễn Nhật Huy Nguyễn Đình vỹ **Huỳnh Ngọc Trang** | Thảo luận nhóm | SQL  server | 1 tuần | Xác định mối quan hệ,  tên trường giữa các  lớp, xác định được các  khóa chính và khóa  ngoại. |
| 5 | Viết đặc tả giao  diện màn hình | Nguyễn Nhật Huy **Nguyễn Đình Vỹ** Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Thiết kế được giao  diện màn hình và các  thành phần chức năng |
| 6 | Viết testcase | Nguyễn Nhật Huy **Nguyễn Đình Vỹ** Huỳnh Ngọc Trang | Thảo luận nhóm | Word | 1 tuần | Viết được các testcase  cho các chức năng. |
| 7 | Viết code | **Nguyễn Nhật Huy** Nguyễn Đình vỹ | Thảo luận nhóm | Visual  studio | 5-6 tuần | Tạo được giao diện  như mong muốn, xử lý  được các chức năng |
| 8 | Kiểm thử và sửa  lỗi | **Nguyễn Nhật Huy** Nguyễn Đình vỹ Huỳnh Ngọc Trang |  |  | 2 tuần | Kiểm tra để tìm các  lỗi, nếu có sửa lỗi đã  tìm |
| 9 | Viết báo cáo | Nguyễn Đình vỹ |  | Word | 1 tuần | Hoàn thiện bài báo  cáo đúng thời gian. |
| 10 | Thuyết trình | Huỳnh Ngọc Trang |  | Powerpoint |  |  |